Załącznik nr 1 do SIWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

„Działania ochronne w obszarze Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002” w ramach zadania „Czynna ochrona w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 w województwie łódzkim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Mechaniczne usunięcie roślinności zielnej i szuwarów trzcinowych oraz odrostów wierzbowych wraz z rozdrobnieniem biomasy w miejscu gdzie w latach poprzednich usunięto zadrzewienia, z części obszaru rezerwatu przyrody „Jeziorsko”, stanowiącego część obszaru Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002 w gminie Warta, powiecie sieradzkim w rejonie prawobrzeżnej części cofki zbiornika Jeziorsko na powierzchni 103,24 ha.

1. **Cel prac:**

Realizacja prac ma na celu utrzymanie/stworzenie dogodnych siedlisk dla ptaków wodno-błotnych, będących przedmiotami ochrony ww. obszaru.


1. **Zakres prac:**

Na terenie obszaru Wykonawca przeprowadzi:

1. mulczowanie roślinności zielnej tj. zarośli i odrostów wierzbowych na łącznej powierzchni 73,24 ha przy użyciu mulczera powierzchniowego, materiał roślinny zostanie ścięty bądź sfrezowany a następnie poddany rozdrobnieniu, wymieszaniu z wierzchnią warstwą gleby   
   i równomiernie rozłożony cienką warstwą na mulczowanym terenie;
2. koszenie roślinności zielnej i szuwarów trzcinowych a także wycinkę odrostów wierzbowych i zarośli wierzbowych, możliwie najniżej przy samym gruncie, na łącznej powierzchni 30 ha, pozyskaną biomasę Wykonawca usunie z terenu rezerwatu i zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
3. **Sposób i warunki wykonania prac:**
4. przewiduje się wykorzystanie sprzętu kołowego lub gąsienicowego - jego wykorzystanie będzie możliwe tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych i wodno-glebowych, teren objęty planowanymi zabiegami znajduje się w strefie cofkowej zaporowego zbiornika wodnego Jeziorsko i jest trudno dostępny, okresowo podmokły, poprzecinany kanałami, rowami oraz rozlewiskami;
5. miejsce realizacji działań przedstawiono na Mapie 1 „**Planowane działania ochronne w rezerwacie przyrody „Jeziorsko**””;
6. **powierzchnia całkowita przewidziana do zabiegu – 103,24 ha;**
7. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia wejścia w teren z jego zarządcą, tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarządem Zlewni w Sieradzu;
8. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ww. prace, zgodnie ze wskazaniami RDOŚ w Łodzi o raz zarządcy terenu.
9. **Termin realizacji:**

Od 15 września 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. (zgodnie ze złożoną ofertą).

**Mapa 1. „Planowane działania ochronne w rezerwacie przyrody „Jeziorsko””.**

****